Historie Projekt Friedens- und Kulturpark

- Beschluss des Ausländerbeirates am 25.06.2003:  Antrag an die Verwaltung auf Bereitstellung einer Grünfläche in Münster zur Errichtung eines „Waldes der Kulturen“

- Anregung des Ausländerbeirates an den Rat in der Sitzung am 24.09.2003 auf Errichtung eines Gedenk- und Kulturgartens unter wesentlicher Beteiligung der Öffentlichkeit; die Finanzierung sollte nicht allein aus städtischen Geldern, sondern auch durch Sponsoren sowie die Beteiligten selbst erfolgen

- In der Ratssitzung am 08.10.2003 wurde die Anregung an den Haupt- und Finanzausschuss verwiesen.

- Einstimmiger Beschluss des Hauptausschusses in seiner Sitzung am 11.05.2005:

- Beauftragung der Verwaltung, eine Fläche innerhalb der öffentlichen Grünflächen des Friedensparks Loddenheide für die Gestaltung eines Waldes/Parks der Kulturen, Friedens- und Gedenkstätte auszuweisen

  - ein Konzept für dieses Projekt zu erarbeiten und den Kostenrahmen zu ermitteln

- Für das Projekt werden aus dem Ökosponsoringprojekt „Bäume für unsere Stadt“ 30.000 € bereitgestellt. Weitere Mittel werden durch Spenden akquiriert.

- Über die Gesamtplanung und –finanzierung wird nach Vorlage der Projektentwürfe entschieden. Es wird dabei von einer angemessenen Kostenbeteiligung des Ausländerbeirates ausgegangen.

- Der Hauptausschuss nimmt zur Kenntnis, dass sich der Ausländerbeirat bereits jetzt u.a. an den Planungskosten mit 5000 € aus eigenen Haushaltsmitteln beteiligt.

- 03.05.2006: Erstellung einer Realisierungsstudie zum Friedenspark Loddenheide „Wald der Kulturen“ durch das Büro NTS

Vorschlag von NTS: Reduzierung der vorgesehenen Anzahl von 150 Baumpflanzungen auf 30-50

- Fachgespräch am 06.11.2006 über das Projekt: Herr Marinos erläuterte, das neben der Baumbepflanzung Spazier- und Radwege sowie Sitzgelegenheiten gewünscht seien. Darüber hinaus sollten sich die unterschiedlichen Kulturen auf Plätzen, in Pavillons und Gebäuden darstellen; hier sollten Führungen, Vorträge, und Veranstaltungen stattfinden.

Nach Auskunft von NTS biete das vorgesehene Grundstück die Möglichkeit einzelne, kleinere Pavillons zu errichten; ein „Haus der Kulturen“ sei allenfalls im Bereich der Panzerverladerampe denkbar, sofern diese zur Verfügung gestellt werden könnte.

- Fachgespräch am 22.08.2007:

Ergebnisse:

- Projekt „Wald der Kulturen“ lässt sich in der Dimension eines Kulturzentrums im Friedenspark Loddenheide nicht realisieren. Es besteht dort die Möglichkeit 60 Bäume zu pflanzen.

- Herr Marinos regt die Erweiterung um Skulpturen an.

- Der Ausländerbeirat veranstaltet ein Symposium für ein Kulturzentrum.

- Die „große“ Lösung bleibt eine Vision für einen späteren Zeitpunkt.

- Fertigung einer Vorlage zum Abschluss des Projektes.

- Fachgespräch am 18.12.2007 unter Teilnahme mehrerer Künstler und Architekten:

Ergebnisse:

- Das ursprüngliche Projekt hat sich von den ursprünglich angedachten Baumpflanzungen zu einem Kulturprojekt entwickelt.

- Der vorgesehene Standort Friedenspark Loddenheide ist durch die fertig gestellte Grünanlage sehr eingeschränkt.

- Erstellung eines Konzeptes für einen Friedens- und Kulturenpark durch Herrn Jan Andreas Enste